- PROJEKT -

Umowa Nr __ / 2023

z dnia __.__.2023 roku

zawarta pomiędzy:

Gminą Grodzisk z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, 
NIP 544 14 45 567, REGON : 05065295 reprezentowaną przez:
Dariusza Tatarczuka - Wójta Gminy Grodzisk 
przy kontrasygnacie Grażyny Sajewicz – Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

_______________________________________________________ z siedzibą przy ul. ____________________________________,

NIP :__________________, REGON: ________________, reprezentowaną przez ______________________________________________

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z oferta złożoną dnia __.__.2023 roku Wykonawca przyjmuje
do wykonania prace związane z zadaniem:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Grodzisk polegające na odbiorze z załadunkiem, transporcie i przekazaniu odpadu na składowiska posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
oraz możliwości do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco: wartość jednostkową za odbiór z załadunkiem, transportem
i unieszkodliwieniem 1 Mg płyt azbestowo - cementowych wynosi ____,__ zł netto + podatek VAT 8% w kwocie ___,__ zł co daje łączną kwotę
____,__ zł brutto (słownie: __________________________________).

2. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do odbioru
i utylizacji wynosi 80,040 Mg

3. Szacunkowa wartość umowy wynosi _______,__ zł netto + podatek 
VAT 8% w kwocie _____,__ zł co daje łączną kwotę _______,__ zł brutto
 (słownie: ________________________________________________).

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za realizację przedmiotu umowy do dnia ….

5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.

§ 3

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości przeznaczonych do odbioru płyt azbestowo - cementowych stanowiący integralną część umowy.

2. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona
w terminie do dnia …….

3. W takcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w ust. 1 może ulec
zmianie Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty odebrania wyrobów zawierający azbest z właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierający azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia
…….

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 od dnia podpisania umowy w formie pisemnej uzgodniony z właścicielem (posiadaczem) posesji harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 2 ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2. Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane razem z faktura Zamawiającemu:

- oryginał Karty przekazania odpadów o kodzie 17 06 05* sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzających m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest, kopie kart przekazania odpadów dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości wymienionym w załączniku do umowy;

- Protokoły spisane przez Wykonawcę, właściciela posesji oraz przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość odebranych płyt azbestowo – cementowych
(z podaniem i ilości w  kg - ważenie ilości azbestu odbywa się  przy odbiorze na posesji właściciela nieruchomości) – wzór protokołu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac;

- Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony 
z odpadów i pyłu azbestowego (zgodnie z § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71poz. 649 z późn. zm.).

- Potwierdzenie kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi nieruchomości,
z których odebrano wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac (zaleca się wykonanie dla każdej nieruchomości jednego zdjęcia przed i po wykonaniu prac – zrobionych z tego samego miejsca –
i zapisanie ich na płycie CD.

- dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi).

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na niżej wymienione podmioty:

Nabywca:

Gmina Grodzisk

ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk

NIP: 544 14 45 567

Odbiorca :

Urząd Gminy Grodzisk

ul. 1 Maja 6, 17 – 315 Grodzisk

NIP: 544 10 02 686

§ 5

1.Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonania niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.

2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową.

3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

§ 6

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt.2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3.

3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 7

Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i wchodzi w życie po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.

§ 8

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający :					 Wykonawca :

………………….....………..           			    …..……………………………